ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17 декабря 2014 г. N 2584-р

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. распоряжений Правительства РФ от 21.09.2015 N 1851-р,  от 16.11.2016 N 2435-р) |

1. Утвердить прилагаемый план реализации государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

2. Минтрансу России разместить план, утвержденный настоящим распоряжением, на портале государственных программ Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный срок со дня официального опубликования настоящего распоряжения.

3. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2013 г. N 1574-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 36, ст. 4639).

Председатель Правительства

Российской Федерации

Д.МЕДВЕДЕВ

Утвержден

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 17 декабря 2014 г. N 2584-р

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ" НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ

ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. распоряжения от 16.11.2016 N 2435-р) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы федеральной целевой программы, контрольного события Программы | | Статус <\*> | Ответственный исполнитель | 2014 год | | | | 2015 год | | | | 2016 год | | | |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1. | Подпрограмма "Магистральный железнодорожный транспорт" |  | Росжелдор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Контрольное событие 1.1.  Договоры на предоставление субсидий на компенсацию потерь в доходах при перевозке пассажиров в поездах дальнего следования, а также на компенсацию потерь в доходах при перевозке обучающихся в поездах дальнего следования и компенсацию потерь в доходах при регулировании тарифов на услуги железнодорожного транспорта по перевозкам пассажиров в пригородном сообщении в 2014 году заключены |  | Росжелдор | - | 30 апреля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Контрольное событие 1.2.  Договоры на предоставление субсидий на компенсацию потерь в доходах при перевозке пассажиров в поездах дальнего следования, на компенсацию потерь в доходах при перевозке обучающихся в поездах дальнего следования, на компенсацию потерь в доходах при регулировании тарифов на услуги железнодорожного транспорта по перевозкам пассажиров в пригородном сообщении в 2015 году заключены |  | Росжелдор | - | - | - | - | - | 30 апреля | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Контрольное событие 1.3.  Договоры на предоставление субсидий на компенсацию потерь в доходах при перевозке пассажиров в поездах дальнего следования, на компенсацию потерь в доходах при перевозке обучающихся в поездах дальнего следования, на компенсацию потерь в доходах при регулировании тарифов на услуги железнодорожного транспорта по перевозкам пассажиров в пригородном сообщении в 2016 году заключены |  | Росжелдор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 апреля | - | - |
| 1.4. | Контрольное событие 1.4.  Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в целях реализации мероприятий по развитию транспортного комплекса Московского региона в 2014 году осуществлен |  | Росжелдор | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Контрольное событие 1.5.  Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в целях реализации мероприятий по развитию транспортного комплекса Московского региона в 2015 году осуществлен |  | Росжелдор | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 1.6. | Контрольное событие 1.6.  Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в целях реализации мероприятий по развитию транспортного комплекса Московского региона в 2016 году осуществлен |  | Росжелдор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 1.7. | Контрольное событие 1.7.  Строительство объекта "Малое кольцо Московской железной дороги (железнодорожная инфраструктура открытого акционерного общества "Российские железные дороги")" завершено |  | Росжелдор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 1.8. | Контрольное событие 1.8.  Организация движения скоростных электропоездов на участке Москва - Новопеределкино (железнодорожная инфраструктура открытого акционерного общества "Российские железные дороги") завершена |  | Росжелдор | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.9. | Контрольное событие 1.9.  Строительство четвертого главного пути на участке Москва-Пассажирская - Октябрьская - Крюково завершено |  | Росжелдор | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 1.10. | Контрольное событие 1.10.  Строительство совмещенной (автомобильная и железная) дороги Адлер - горноклиматический курорт "Альпика-Сервис" завершено |  | Росжелдор | - | 30 июня | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.11. | Контрольное событие 1.11.  Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в целях реализации мероприятий по развитию железнодорожной инфраструктуры общего пользования на участке Междуреченск - Тайшет в 2014 году осуществлен |  | Росжелдор | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.12. | Контрольное событие 1.12.  Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в целях реализации мероприятий по развитию железнодорожной инфраструктуры общего пользования на участке Междуреченск - Тайшет в 2015 году осуществлен |  | Росжелдор | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 1.13. | Контрольное событие 1.13.  Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в целях создания высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Казань в 2014 году осуществлен |  | Росжелдор | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.14. | Контрольное событие 1.14.  Взнос в уставный капитал открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в целях создания высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Казань в 2016 году осуществлен |  | Росжелдор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 1.15. | Контрольное событие 1.15.  Межбюджетные трансферты в 2015 году на развитие метрополитена в целях подготовки и проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году предоставлены |  | Росжелдор | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 1.16. | Контрольное событие 1.16.  Межбюджетные трансферты в 2016 году на развитие метрополитена в целях подготовки и проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году предоставлены |  | Росжелдор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 2. | Подпрограмма "Дорожное хозяйство" |  | Росавтодор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Контрольное событие 2.1.  В результате выполнения программы работ по капитальному ремонту автомобильных дорог федерального значения, находящихся в оперативном управлении федеральных казенных учреждений, находящихся в ведении Росавтодора, и искусственных сооружений на них на 2014 год капитально отремонтировано 1670 км автомобильных дорог |  | Росавтодор | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Контрольное событие 2.2.  В результате выполнения программы работ по капитальному ремонту автомобильных дорог федерального значения, находящихся в оперативном управлении федеральных казенных учреждений, находящихся в ведении Росавтодора, и искусственных сооружений на них на 2015 год капитально отремонтировано 1600 км автодорог |  | Росавтодор | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 2.3. | Контрольное событие 2.3.  В результате выполнения программы работ по капитальному ремонту автомобильных дорог федерального значения, находящихся в оперативном управлении федеральных казенных учреждений, находящихся в ведении Росавтодора, и искусственных сооружений на них на 2016 год капитально отремонтировано 1600 км автодорог |  | Росавтодор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 2.4. | Контрольное событие 2.4.  В результате выполнения программы работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог федерального значения, находящихся в оперативном управлении федеральных казенных учреждений, находящихся в ведении Росавтодора, и искусственных сооружений на них на 2014 год отремонтировано (включая устройство слоев износа и защитных слоев) 7700 км автомобильных дорог |  | Росавтодор | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5. | Контрольное событие 2.5.  В результате выполнения программы работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог федерального значения, находящихся в оперативном управлении федеральных казенных учреждений, находящихся в ведении Росавтодора, и искусственных сооружений на них на 2015 год отремонтировано (включая устройство слоев износа и защитных слоев) 7300 км автомобильных дорог |  | Росавтодор | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 2.6. | Контрольное событие 2.6.  В результате выполнения программы работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог федерального значения, находящихся в оперативном управлении федеральных казенных учреждений, находящихся в ведении Росавтодора, и искусственных сооружений на них на 2016 год отремонтировано (включая устройство слоев износа и защитных слоев) 6700 км автомобильных дорог |  | Росавтодор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 2.7. | Контрольное событие 2.7.  Переход на 100-процентное финансирование ремонта и содержания автомобильных дорог федерального значения по нормативам затрат, утвержденным Правительством Российской Федерации, осуществлен |  | Росавтодор | 1 января | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.8. | Контрольное событие 2.8.  Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в 2014 году достигнута в размере 25,3 тыс. км | 2 | Росавтодор | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.9. | Контрольное событие 2.9.  Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в 2015 году достигнута в размере 29,8 тыс. км | 2 | Росавтодор | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 2.10. | Контрольное событие 2.10.  Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в 2016 году достигнута в размере 34,7 тыс. км | 2 | Росавтодор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 2.11. | Контрольное событие 2.11.  Введение платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильными средствами, имеющими разрешенную массу более 12 тонн, осуществлено |  | Росавтодор | - | - | - | - | - | - | - | 15 ноября | - | - | - | - |
| 2.12. | Контрольное событие 2.12.  Программа работ по ремонту автомобильных дорог федерального значения, находящихся в оперативном управлении федеральных казенных учреждений, находящихся в ведении Росавтодора, и искусственных сооружений на них на 2017 год утверждена |  | Росавтодор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 2.13. | Контрольное событие 2.13.  Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства предоставлены в 2015 году |  | Росавтодор | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 2.14. | Контрольное событие 2.14.  Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства в соответствии с условиями заключенных соглашений предоставлены в 2016 году |  | Росавтодор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 2.15. | Контрольное событие 2.15.  Межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности предоставлены в 2015 году |  | Росавтодор | - | - | - | - | - | 1 марта | - | - | - | - | - | - |
| 2.16. | Контрольное событие 2.16.  Договор о предоставлении субсидии Государственной компании "Российские автомобильные дороги" в виде имущественного взноса Российской Федерации в 2016 году заключен |  | Минтранс России | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 февраля | - | - | - |
| 2.17. | Контрольное событие 2.17.  Автомобильные дороги федерального значения на условиях государственно-частного партнерства протяженностью 78,2 км в 2016 году введены в эксплуатацию |  | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 2.18. | Контрольное событие 2.18.  Договор о предоставлении субсидий Государственной компании "Российские автомобильные дороги" на осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами в 2016 году заключен |  | Минтранс России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 апреля | - | - |
| 2.19. | Контрольное событие 2.19.  Субсидии Государственной компании "Российские автомобильные дороги" на осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами в 2016 году предоставлены |  | Минтранс России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 3. | Подпрограмма "Гражданская авиация и аэронавигационное обеспечение" |  | Росавиация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Контрольное событие 3.1.  Субсидии авиакомпаниям на осуществление перевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении в 2014 году по заключенным договорам с авиаперевозчиками на основе их заявлений о готовности осуществлять авиаперевозки по специальному тарифу предоставлены | 2 | Росавиация | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Контрольное событие 3.2.  Субсидии авиакомпаниям на осуществление перевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении в 2015 году по заключенным договорам с авиаперевозчиками на основе их заявлений о готовности осуществлять авиаперевозки по специальному тарифу предоставлены | 2 | Росавиация | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 3.3. | Контрольное событие 3.3.  Субсидии авиакомпаниям на осуществление перевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном направлении в 2016 году по заключенным договорам с авиаперевозчиками на основе их заявлений о готовности осуществлять авиаперевозки по специальному тарифу предоставлены | 2 | Росавиация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 3.4. | Контрольное событие 3.4.  Субсидии авиаперевозчикам, осуществившим региональные перевозки пассажиров из г. Калининграда в европейскую часть страны и в обратном направлении воздушным транспортом в 2014 году по заключенным договорам с авиаперевозчиками на основании их заявлений о готовности осуществлять авиаперевозки по специальному тарифу, предоставлены |  | Росавиация | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.5. | Контрольное событие 3.5.  Субсидии авиаперевозчикам, осуществившим региональные перевозки пассажиров из г. Калининграда в европейскую часть страны и в обратном направлении воздушным транспортом в 2015 году по заключенным договорам с авиаперевозчиками на основании их заявлений о готовности осуществлять авиаперевозки по специальному тарифу, предоставлены |  | Росавиация | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 3.6. | Контрольное событие 3.6.  Субсидии авиаперевозчикам, осуществившим региональные перевозки пассажиров из г. Калининграда в европейскую часть страны и в обратном направлении воздушным транспортом в 2016 году по заключенным договорам с авиаперевозчиками на основании их заявлений о готовности осуществлять авиаперевозки по специальному тарифу, предоставлены |  | Росавиация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 3.7. | Контрольное событие 3.7.  Субсидии авиаперевозчикам, осуществившим региональные перевозки пассажиров воздушным транспортом в 2014 году по заключенным договорам с авиаперевозчиками на основании их заявлений о готовности осуществлять авиаперевозки по специальному тарифу, предоставлены |  | Росавиация | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.8. | Контрольное событие 3.8.  Субсидии авиаперевозчикам, осуществившим региональные перевозки пассажиров воздушным транспортом в 2015 году по заключенным договорам с авиаперевозчиками на основании их заявлений о готовности осуществлять авиаперевозки по специальному тарифу, предоставлены |  | Росавиация | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 3.9. | Контрольное событие 3.9.  Субсидии авиаперевозчикам, осуществившим региональные перевозки пассажиров воздушным транспортом в 2016 году по заключенным договорам с авиаперевозчиками на основании их заявлений о готовности осуществлять авиаперевозки по специальному тарифу, предоставлены |  | Росавиация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 3.10. | Контрольное событие 3.10.  Субсидии аэропортам, обеспечивающим обслуживание посадки и вылета по льготным ставкам в 2014 году по заключенным договорам с аэропортами, включенными в перечень получателей субсидий, предоставлены | 2 | Росавиация | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.11. | Контрольное событие 3.11.  Субсидии аэропортам, расположенным в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, обеспечивающим обслуживание посадки и вылета по льготным ставкам в 2015 году по заключенным договорам с аэропортами, включенными в перечень получателей субсидий, предоставлены | 2 | Росавиация |  |  | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 3.12. | Контрольное событие 3.12.  Субсидии аэропортам, расположенным в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, обеспечивающим обслуживание посадки и вылета по льготным ставкам в 2016 году по заключенным договорам с аэропортами, включенными в перечень получателей субсидий, предоставлены | 2 | Росавиация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 3.13. | Контрольное событие 3.13.  Субсидии на возмещение организациям недополученных доходов от предоставления услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства в 2014 году предоставлены |  | Росавиация | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.14. | Контрольное событие 3.14.  Субсидии на возмещение организациям недополученных доходов от предоставления услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства в 2015 году предоставлены |  | Росавиация | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 3.15. | Контрольное событие 3.15.  Субсидии на возмещение организациям недополученных доходов от предоставления услуг по аэропортовому и наземному обеспечению полетов воздушных судов пользователей воздушного пространства в 2016 году предоставлены |  | Росавиация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 4. | Подпрограмма "Морской и речной транспорт" |  | Росморречфлот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Контрольное событие 4.1.  Выполнение работ по поиску и спасанию людей с судов и объектов, терпящих бедствие в море, работ по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в 2014 году обеспечено |  | Росморречфлот | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. | Контрольное событие 4.2.  Выполнение работ по поиску и спасанию людей с судов и объектов, терпящих бедствие в море, работ по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в 2015 году обеспечено |  | Росморречфлот | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 4.3. | Контрольное событие 4.3.  Выполнение работ по поиску и спасанию людей с судов и объектов, терпящих бедствие в море, работ по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в 2016 году обеспечено |  | Росморречфлот | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 4.4. | Контрольное событие 4.4.  Выполнение работ по навигационно-гидрографическому обеспечению судоходства на трассах Северного морского пути в 2014 году обеспечено |  | Росморречфлот | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5. | Контрольное событие 4.5.  Выполнение работ по навигационно-гидрографическому обеспечению судоходства на трассах Северного морского пути в 2015 году обеспечено |  | Росморречфлот | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 4.6. | Контрольное событие 4.6.  Выполнение работ по навигационно-гидрографическому обеспечению судоходства на трассах Северного морского пути в 2016 году обеспечено |  | Росморречфлот | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 4.7. | Контрольное событие 4.7.  Выполнение работ по содержанию внутренних водных путей, обеспечению безопасности судоходства, содержанию судоходных гидротехнических сооружений, портовому контролю в 2014 году обеспечено |  | Росморречфлот | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.8. | Контрольное событие 4.8.  Выполнение работ по содержанию внутренних водных путей, обеспечению безопасности судоходства, содержанию судоходных гидротехнических сооружений, портовому контролю в 2015 году обеспечено |  | Росморречфлот | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 4.9. | Контрольное событие 4.9.  Выполнение работ по содержанию внутренних водных путей, обеспечению безопасности судоходства, содержанию судоходных гидротехнических сооружений, портовому контролю в 2016 году обеспечено |  | Росморречфлот | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 4.10. | Контрольное событие 4.10.  Категории средств навигационного оборудования и сроки их работы, гарантированные габариты судовых ходов, а также сроки работы судоходных гидротехнических сооружений в навигации 2015 - 2017 годов установлены |  | Росморречфлот | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.11. | Контрольное событие 4.11.  Категории средств навигационного оборудования и сроки их работы, гарантированные габариты судовых ходов, а также сроки работы судоходных гидротехнических сооружений в навигации 2016 - 2018 годов установлены |  | Росморречфлот | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 4.12. | Контрольное событие 4.12.  Категории средств навигационного оборудования и сроки их работы, гарантированные габариты судовых ходов, а также сроки работы судоходных гидротехнических сооружений в навигации 2017 - 2019 годов установлены |  | Росморречфлот | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 5. | Подпрограмма "Надзор в сфере транспорта" |  | Ространснадзор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Контрольное событие 5.1.  Доля плановых проверок, проведенных в установленные сроки в 2014 году, составила 100 процентов |  | Ространснадзор | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. | Контрольное событие 5.2.  Доля плановых проверок, проведенных в установленные сроки в 2015 году, составила 100 процентов |  | Ространснадзор | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 5.3. | Контрольное событие 5.3.  Доля плановых проверок, проведенных в установленные сроки в 2016 году, составила 100 процентов |  | Ространснадзор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 6. | Подпрограмма "Развитие скоростных автомобильных дорог на условиях государственно-частного партнерства" |  | Минтранс России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Контрольное событие 6.1.  Договор о предоставлении субсидии Государственной компании "Российские автомобильные дороги" в виде имущественного взноса Российской Федерации в 2014 году заключен |  | Минтранс России | 31 января | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2. | Контрольное событие 6.2.  Договор о предоставлении субсидии Государственной компании "Российские автомобильные дороги" в виде имущественного взноса Российской Федерации в 2015 году заключен |  | Минтранс России | - | - | - | - | 15 февраля | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.3. | Контрольное событие 6.3.  Субсидии Государственной компании "Российские автомобильные дороги" в виде имущественного взноса Российской Федерации в 2014 году предоставлены |  | Минтранс России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.4. | Контрольное событие 6.4.  Концессионное соглашение о строительстве скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 543 - км 684 (с последующей эксплуатацией на платной основе) в Ленинградской области заключено |  | Минтранс России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.5. | Контрольное событие 6.5.  Строительство многофункциональной зоны дорожного сервиса на 1264 км автомобильной дорогой М-4 "Дон" завершено |  | Минтранс России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.6. | Контрольное событие 6.6.  Платные участки на автомобильных дорогах Государственной компании "Российские автомобильные дороги" протяженностью 114,6 км в 2014 году введены в эксплуатацию |  | Минтранс России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.7. | Контрольное событие 6.7.  Платные участки на автомобильных дорогах Государственной компании "Российские автомобильные дороги" протяженностью 348,7 км в 2015 году введены в эксплуатацию |  | Минтранс России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 6.8. | Контрольное событие 6.8.  Договор о предоставлении субсидий Государственной компании "Российские автомобильные дороги" на осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами в 2014 году заключен |  | Минтранс России | 31 января | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.9. | Контрольное событие 6.9.  Договор о предоставлении субсидий Государственной компании "Российские автомобильные дороги" на осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами в 2015 году заключен |  | Минтранс России | - | - | - | - | 1 марта | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.10. | Контрольное событие 6.10.  Субсидии Государственной компании "Российские автомобильные дороги" на осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами в 2014 году предоставлены |  | Минтранс России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.11. | Контрольное событие 6.11.  Субсидии Государственной компании "Российские автомобильные дороги" на осуществление деятельности по доверительному управлению автомобильными дорогами в 2015 году предоставлены |  | Минтранс России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 7. | Подпрограмма "Транспортное обеспечение XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи и XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани" |  | Минтранс России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Контрольное событие 7.1.  Логистический транспортный центр в г. Сочи в действие введен | 2 | Минтранс России | 15 января | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.2. | Контрольное событие 7.2.  Центр управления дорожным движением в г. Сочи и автоматизированная система управления дорожным движением в действие введены | 2 | Минтранс России | 15 января | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.3. | Контрольное событие 7.3.  Специализированные автотранспортные парки по обслуживанию пассажирского автомобильного транспорта для перевозки участников и гостей XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи в количестве 7 единиц и парковочные места в количестве 46 единиц на территории отдельной стоянки в действие введены | 2 | Минтранс России | 15 января | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7.4. | Контрольное событие 7.4.  Субсидии федеральному государственному унитарному предприятию "Росморпорт" на возмещение затрат по привлечению и обслуживанию круизных судов, используемых для организации проживания персонала и клиентских групп в 2014 году, предоставлены | 2 | Минтранс России |  | 15 мая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | Подпрограмма "Обеспечение реализации программы, включая развитие транспортной инфраструктуры" |  | Минтранс России, Минфин России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Контрольное событие 8.1.  Изменения в ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения" для его приведения в соответствие с положениями технического регламента Таможенного союза ТР ТС 014/2011 "Безопасность автомобильных дорог", утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. N 827, в том числе по обеспечению эксплуатации дорог, на проезжей части которых присутствует слой уплотненного снежного покрова, внесены | 2 | Минтранс России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.2. | Контрольное событие 8.2.  Стратегия развития внутреннего водного транспорта на период до 2030 года разработана | 2 | Минтранс России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 8.3. | Контрольное событие 8.3.  Стратегия развития морской портовой инфраструктуры на период до 2030 года разработана | 2 | Минтранс России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 8.4. | Контрольное событие 8.4.  Первая очередь информационно-аналитической системы государственного регулирования на транспорте в части решения первоочередных задач внедрена |  | Минтранс России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.5. | Контрольное событие 8.5.  План деятельности Минтранса России, направленный на решение задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 596 - 606 и Основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, по результатам его публичного обсуждения и экспертного сопровождения уточнен | 2 | Минтранс России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.6. | Контрольное событие 8.6.  Стратегия развития железнодорожного транспорта до 2030 года с учетом возможных изменений макроэкономических показателей социально-экономического развития Российской Федерации откорректирована | 2 | Минтранс России | - | - | - | - | - | 15 июня | - | - | - | - | - | - |
| 8.7. | Контрольное событие 8.7.  Доклад о результатах мониторинга стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания 1 км автомобильных дорог общего пользования подготовлен |  | Минтранс России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 8.8. | Контрольное событие 8.8.  Каталог эффективных технологий, новых материалов и современного оборудования дорожного хозяйства издан |  | Минтранс России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 8.9. | Контрольное событие 8.9.  Межбюджетные трансферты на развитие инфраструктуры г. Москвы в 2015 году предоставлены | 6 | Минфин России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 8.10. | Контрольное событие 8.10.  Межбюджетные трансферты на развитие инфраструктуры г. Москвы в 2016 году предоставлены | 6 | Минфин России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 9. | Подпрограмма "Развитие гражданского использования системы ГЛОНАСС на транспорте" |  | Минтранс России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Контрольное событие 9.1.  Субсидия акционерному обществу "ГЛОНАСС" в целях финансового обеспечения функционирования Государственной автоматизированной информационной системы "ЭРА-ГЛОНАСС" в 2016 году предоставлена |  | Минтранс России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 9.2. | Контрольное событие 9.2.  Информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам "Север - Юг" и "Восток - Запад" реализовано | 2 | Минтранс России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 10. | Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)" |  | Минтранс России, Росжелдор, Росавтодор, Государственная компания "Российские автомобильные дороги", Росморречфлот, Росавиация, Ространснадзор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Контрольное событие 10.1.  Проектная документация по созданию сухогрузного района морского порта Тамань разработана. Заключение федерального автономного учреждения "Главгосэкспертиза России" получено |  | Минтранс России | - | - | 30 сентября | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.2. | Контрольное событие 10.2.  Строительство Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра (Республика Татарстан) завершено |  | Минтранс России | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.3. | Контрольное событие 10.3.  Строительство станции в районе разъезда 9 км Северо-Кавказской железной дороги завершено |  | Минтранс России | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 10.4. | Контрольное событие 10.4.  Проектная документация по созданию Дмитровского межрегионального мультимодального логистического центра разработана. Заключение федерального автономного учреждения "Главгосэкспертиза России" получено |  | Минтранс России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 июля | - |
| 10.5 | Контрольное событие 10.5.  Строительство железнодорожной линии ст. Чульбас - Инаглинский угольный комплекс железных дорог Якутии (Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район) завершено |  | Росжелдор | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 10.6. | Контрольное событие 10.6.  Положительные заключения государственной экспертизы на проектную документацию, результаты инженерных изысканий и достоверность определения сметной стоимости по объекту "Комплексная реконструкция участка М. Горький - Котельниково - Тихорецкая - Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла" получены |  | Росжелдор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 10.7. | Контрольное событие 10.7.  Реконструкция автомобильной дороги М-9 "Балтия" - от Москвы через Волоколамск до границы с Латвийской Республикой (на Ригу) на участке км 17 + 910 - км 83 + 068, Московская область (II этап строительства км 50 + 016 - км 82 + 878), завершена | 2 | Росавтодор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 10.8. | Контрольное событие 10.8.  Строительство и реконструкция объектов дорожного хозяйства регионального значения, необходимых для реализации проекта создания территориально обособленного комплекса для развития исследований и разработок и коммерциализации их результатов, в Сколково Московской области завершены | 2 | Росавтодор | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.9. | Контрольное событие 10.9.  Реализация Программы по разработке межгосударственных стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (ТР ТС 014/2011), завершена |  | Росавтодор | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 10.10. | Контрольное событие 10.10.  Реализация Программы нормативно-технического обеспечения применения композиционных материалов в дорожном хозяйстве на 2012 - 2015 годы завершена |  | Росавтодор | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 10.11. | Контрольное событие 10.11.  Актуализация Стратегии развития инновационной деятельности Федерального дорожного агентства на период 2016 - 2020 годов выполнена | 2 | Росавтодор | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 марта | - | - | - |
| 10.12. | Контрольное событие 10.12.  Строительство скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург на участке км 258 - км 334 (обход Вышнего Волочка) в Тверской области завершено | 2 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | - | - | - | 31 ноября | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.13. | Контрольное событие 10.13.  Реконструкция с последующей эксплуатацией на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" на участке км 1250 - км 1319 и км 1373 - км 1383, Краснодарский край, завершена | 2 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 10.14. | Контрольное событие 10.14.  Эксплуатация на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" на участках км 544 - км 633, Воронежская область, организована |  | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 10.15. | Контрольное событие 10.15.  Строительство транспортной развязки на км 1442 автомагистрали М-4 "Дон", Краснодарский край, завершено |  | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 10.16. | Контрольное событие 10.16.  Эксплуатация на платной основе автомобильной дороги М-4 "Дон" на участке км 93 - км 225, Московская и Тульская области, организована | 2 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 10.17. | Контрольное событие 10.17.  Реконструкция участка км 124 - км 173 автомобильной дороги М-3 "Украина" завершена | 2 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 10.18. | Контрольное событие 10.18.  Строительство 2 линейных дизель-электрических ледоколов мощностью около 16 МВт завершено | 2 | Росморречфлот | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 10.19. | Контрольное событие 10.19.  Строительство линейного дизель-электрического ледокола мощностью около 16 МВт завершено | 2 | Росморречфлот | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 10.20. | Контрольное событие 10.20.  Строительство по мероприятию "Строительство 2 нитки Нижне-Свирского гидроузла. Грузовой причал (включая подходы и акваторию). Автомобильные дороги" завершено |  | Росморречфлот | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.21. | Контрольное событие 10.21.  Первый этап комплексного проекта реконструкции гидротехнических сооружений Камского бассейна завершен | 2 | Росморречфлот | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 10.22. | Контрольное событие 10.22.  Реконструкция и развитие аэродрома аэропорта Краснодар в Краснодарском крае завершены | 2 | Росавиация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 10.23. | Контрольное событие 10.23.  Реконструкция аэропортового комплекса "Баратаевка" в г. Ульяновске завершена |  | Росавиация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 10.24. | Контрольное событие 10.24.  Взлетно-посадочная полоса в аэропорту Курумоч в г. Самаре введена | 2 | Росавиация | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 10.25. | Контрольное событие 10.25.  Патрульные суда в количестве 6 единиц в 2014 году введены в эксплуатацию |  | Ространснадзор | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10.26. | Контрольное событие 10.26.  Патрульные суда в количестве 4 единиц в 2015 году введены в эксплуатацию |  | Ространснадзор | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |
| 10.27. | Контрольное событие 10.27.  Патрульные суда в количестве 5 единиц в 2016 году введены в эксплуатацию |  | Ространснадзор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 10.28. | Контрольное событие 10.28.  Ввод в действие первой очереди информационно-аналитической системы государственного регулирования на транспорте (АСУ ТК) осуществлен |  | Минтранс России | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря |
| 11. | Федеральная целевая программа "Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 - 2020 годы)" |  | Росавиация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Контрольное событие 11.1.  Строительство зданий и сооружений для размещения Приволжского авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания завершено |  | Росавиация | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2. | Контрольное событие 11.2.  Строительство зданий и сооружений для размещения Дальневосточного авиационного поисково-спасательного центра с координационным центром поиска и спасания завершено |  | Росавиация | - | - | - | - | - | - | - | 31 декабря | - | - | - | - |

Статус "2" присвоен контрольным событиям, включенным в ведомственный план ответственного исполнителя.